AI-РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОСТА 
И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Коммерческое

предложение

Комплексная AI-трансформация бизнеса

для ГК «Водная техника»

12.03.2026 г.

Оглавление

1. Сводная стоимость	3

2. Консалтинг	4

3. Технологические работы	7

4. Этапы и сроки	14

5. Условия оплаты	15

6. Допущения и ограничения	16

7. Общие условия	17

О компании coMind	18

1. Сводная стоимость

Консалтинг

| № | Блок | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аудит и стратегия цифровой трансформации | 2 275 573 ₽ |
| 2 | Стратегическая сессия для топ-менеджмента | 775 280 ₽ |
|  | Итого консалтинг | 3 050 853 ₽ |

Технологические работы (предварительная оценка)

| № | Модуль | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 3 | Data layer + RAG (базовый слой данных) | ~2 200 000 ₽ |
| 4 | Корпоративная AI-платформа | ~3 100 000 ₽ |
| 5 | Тендерная аналитика | ~2 900 000 ₽ |
| 6 | Юридическая экспертиза договоров | ~2 500 000 ₽ |
| 7 | AI-суфлёр: нормативная база | ~1 700 000 ₽ |
| 8 | Обработка первичных документов | ~2 100 000 ₽ |
| 9 | Речевая аналитика контакт-центра | ~2 700 000 ₽ |
| 10 | Обучение и change management | ~800 000 ₽ |
|  | Итого технология | ~18 100 000 ₽ |

2. Консалтинг

Аудит и стратегия цифровой трансформации

Цель: провести комплексное обследование бизнес-процессов, IT-ландшафта и вычислительной инфраструктуры ГК «Водная техника» для формирования стратегии AI-трансформации с обоснованием ROI и поэтапной дорожной картой внедрения.

Основные задачи:

•  Провести серию интервью с топ-менеджментом и руководителями подразделений (тендерный отдел, юридическая служба, контакт-центр, производство, IT, финансы)

•  Построить карту бизнес-процессов as-is (верхний уровень, 3 ключевых направления)

•  Провести аудит IT-ландшафта (1С ERP, 1С Документооборот, Bitrix24 CRM, CAD, Диадок) и вычислительной инфраструктуры (on-prem, Владимир)

•  Провести аудит производственных процессов и системы ТОиР (с привлечением отраслевого эксперта)

•  Сформировать целевую архитектуру to-be (процессную и техническую)

•  Оценить потенциальный экономический эффект по направлениям (ROI-прикидка)

•  Подготовить дорожную карту внедрения и рекомендации по оргструктуре IT-подразделения

Ожидаемые результаты:

•  Сводный отчёт: текущее состояние (as-is), целевое состояние (to-be), GAP-анализ

•  Оценка потенциального эффекта (ROI) по каждому направлению автоматизации

•  Дорожная карта внедрения с приоритетами и этапностью

•  Рекомендации по организационной структуре и развитию IT-подразделения

•  Оценка зрелости системы ТОиР и рекомендации по автоматизации

•  Презентация результатов для руководства

Бизнес-эффект: результаты аудита позволят принимать инвестиционные решения по AI-трансформации на основе данных, а не интуиции. Дорожная карта обеспечит поэтапное внедрение с контролируемым ROI и минимальными рисками.

Срок: 4–5 недель

Состав работ

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка: изучение материалов, гайд интервью, согласование графика |
| 2 | Интервью с топ-менеджментом (топ-1/2), ~8 интервью |
| 3 | Интервью с руководителями подразделений, ~6 интервью |
| 4 | Карта бизнес-процессов as-is (верхний уровень, 3 направления) |
| 5 | Аудит IT-ландшафта и данных (1С, Bitrix24, CAD, Диадок) |
| 6 | Аудит вычислительной инфраструктуры (on-prem, Владимир) |
| 7 | Целевая архитектура to-be: процессы |
| 8 | Целевая архитектура to-be: IT |
| 9 | Оценка потенциального эффекта (ROI-прикидка по направлениям) |
| 10 | Дорожная карта внедрения: процессная часть |
| 11 | Дорожная карта внедрения: тех. часть |
| 12 | Рекомендации по оргструктуре IT-подразделения |
| 13 | Оформление сводного отчёта |
| 14 | Презентация результатов руководству |
| 15 | Подготовка презентации (аналитическая часть) |
| 16 | Координация, логистика, коммуникация с клиентом |
| 17 | Аудит производственных процессов и системы ТОиР (привлечённый эксперт) |

Стоимость: 2 275 576 ₽

Стратегическая сессия для топ-менеджмента

Цель: провести 2-дневную выездную стратегическую сессию для топ-менеджмента (10–12 участников) с целью совместной выработки и принятия дорожной карты цифровой трансформации.

Основные задачи:

•  Спроектировать программу сессии с учётом результатов аудита

•  Подготовить материалы: отраслевые кейсы, фреймворки оценки, раздаточные материалы

•  Подготовить и провести технологическое демо AI-инструментов

•  Провести фасилитацию стратсессии (2 дня)

•  Обработать результаты и зафиксировать решения

Ожидаемые результаты:

•  Дорожная карта AI-трансформации, согласованная и принятая командой

•  KPI и метрики успеха по каждому направлению

•  Распределение ответственности и зон владения

•  Протокол решений стратсессии

Бизнес-эффект: стратегическая сессия обеспечивает вовлечённость топ-менеджмента и снижает риск сопротивления изменениям. Команда принимает совместное решение с пониманием целей, метрик и ответственности — это критический фактор успеха крупных трансформационных программ.

Срок: 2 недели (подготовка + проведение)

Состав работ

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Проектирование программы сессии (2 дня, 10–12 чел) |
| 2 | Подготовка материалов: кейсы, фреймворки, раздатка |
| 3 | Подготовка AI-демо и технологического обзора |
| 4 | Проведение стратсессии: фасилитация (2 дня) |
| 5 | Проведение стратсессии: тех. блок и демо (2 дня) |
| 6 | Обработка результатов, протокол, решения |
| 7 | Логистика, организация |

Стоимость 775 280 ₽

Итого консалтинг: 3 050 856 ₽

3. Технологические работы

Оценка технологического блока носит предварительный характер и подлежит уточнению по результатам консалтингового этапа. Итоговый состав, объём работ и стоимость будут детализированы на основании результатов аудита, утверждённой дорожной карты и проведённого обследования IT-ландшафта.

Горизонт: 9–12 месяцев

3.1. Data layer + RAG (базовый слой данных)

Цель: организовать безопасный доступ AI-системы к корпоративным данным — создать единый слой данных, на котором будут работать все интеллектуальные модули.

Основные задачи:

•  Разработать коннекторы к корпоративным системам (1С ERP, 1С Документооборот, Bitrix24 CRM, Диадок, файловый архив)

•  Спроектировать и развернуть RAG-pipeline: парсинг документов, чанкинг, эмбеддинги, векторная база данных

•  Индексировать приоритетные корпуса документов (нормативная база, шаблоны договоров, тендерные пакеты, техническая документация)

•  Реализовать политику доступа и разграничение прав по ролям

Ожидаемые результаты:

•  Работающие коннекторы к основным корпоративным системам

•  Индексированный корпус документов с поддержкой семантического поиска

•  API для доступа AI-модулей к корпоративным данным

•  Документация по архитектуре данных и политикам доступа

Бизнес-эффект: Data layer — фундамент для всех AI-модулей. Без него каждый модуль работает в изоляции от корпоративных знаний. С ним — AI-агенты получают контекст из всех систем компании, что обеспечивает точность ответов 85–95% вместо 40–60% на общих моделях.

Предварительная оценка: ~2 200 000 ₽

3.2. Корпоративная AI-платформа

Цель: развернуть единую защищённую платформу для работы всех AI-агентов и ассистентов на инфраструктуре заказчика (on-premise).

Основные задачи:

•  Развернуть и настроить open-source LLM (DeepSeek / Qwen) на on-prem инфраструктуре

•  Разработать чат-интерфейс для сотрудников с поддержкой нескольких агентов

•  Реализовать систему управления агентами и промптами (agent registry, prompt versioning)

•  Интегрировать SSO/Active Directory для аутентификации

•  Настроить мониторинг, логирование запросов и CI/CD-pipeline

Ожидаемые результаты:

•  Продуктивная AI-платформа на инфраструктуре заказчика

•  Чат-интерфейс с доступом для всех подразделений

•  Система мониторинга и аудита использования

•  Документация по эксплуатации и администрированию

Бизнес-эффект: централизованная платформа снижает стоимость владения в 3–5 раз по сравнению с отдельными решениями для каждого отдела. On-premise развёртывание обеспечивает полный контроль над данными и соответствие требованиям ИБ. Единая платформа — это один инструмент для всех 1 000 сотрудников.

Предварительная оценка: ~3 100 000 ₽

3.3. Тендерная аналитика (приоритет #1)

Цель: автоматизировать анализ тендерной документации для ускорения квалификации и подготовки заявок. Ключевой модуль для достижения стратегической цели — увеличения доли тендерных продаж с 20–30% до 40–45%.

Основные задачи:

•  Реализовать загрузку и парсинг тендерной документации (PDF до 300 стр.)

•  Разработать AI-агент квалификации: автоматическая оценка соответствия тендера профилю компании

•  Реализовать детектирование признаков «подготовленного» тендера

•  Разработать модуль сверки спецификации с продуктовой линейкой (сопоставление позиций ТЗ с каталогом)

•  Реализовать расчёт маржи и НМЦ, определение «дна» переторжки

Ожидаемые результаты:

•  AI-агент для квалификации тендеров: загрузка документации → структурированный отчёт за 15–30 минут вместо 2–3 дней

•  Дашборд тендерной воронки с рекомендациями по каждому лоту

•  Интеграция с Bitrix24 (CRM) для отслеживания статусов

Бизнес-эффект: сокращение времени анализа тендерной документации на 50–70%. При текущем объёме ~200 тендеров/год и планируемом росте до 400+ — тендерный отдел сможет обрабатывать в 2–3 раза больше лотов без увеличения штата. Это прямой вклад в достижение цели роста выручки в 1,7–2 раза.

Предварительная оценка: ~2 900 000 ₽

3.4. Юридическая экспертиза договоров (приоритет #2)

Цель: автоматизировать рутинные операции юридической службы по работе с договорами, превратив юристов из «узкого горлышка» в стратегический ресурс.

Основные задачи:

•  Разработать AI-агент для сверки договоров с эталонными шаблонами

•  Реализовать контроль заполненности обязательных полей и реквизитов

•  Разработать модуль анализа рисков: выявление штрафных санкций, нестандартных условий, отклонений от типовых схем

•  Реализовать автоматическое формирование протокола разногласий

•  Настроить маршрутизацию на согласование в зависимости от суммы и типа договора

Ожидаемые результаты:

•  AI-агент экспертизы: загрузка договора → структурированный отчёт с рисками и рекомендациями

•  Автоматическое формирование протокола разногласий

•  Интеграция с 1С Документооборот для маршрутизации

Бизнес-эффект: снижение нагрузки на юридическую службу по типовым операциям на 40–60%. Проверка стандартного договора — с 1–2 дней до 1–2 часов. При масштабировании бизнеса в 1,7–2 раза объём договоров вырастет пропорционально, и без автоматизации юристы станут ключевым ограничением роста.

Предварительная оценка: ~2 500 000 ₽

3.5. AI-суфлёр: нормативная база

Цель: создать интерактивного ассистента для работы с нормативной документацией, обеспечивающего мгновенный доступ к актуальным нормам и требованиям.

Основные задачи:

•  Индексировать корпус нормативных документов (44-ФЗ, 223-ФЗ, СанПиН, ГОСТ, отраслевые стандарты)

•  Разработать вопрос-ответную систему с указанием конкретного источника, статьи и нормы

•  Реализовать контекстный поиск с учётом специфики водоподготовки и очистки воды

•  Обеспечить регулярное обновление нормативной базы

Ожидаемые результаты:

•  AI-ассистент, доступный через корпоративную платформу

•  Ответы на вопросы по нормативной базе с цитатами и ссылками на источники

•  Аудитория: продажники, инженеры, контакт-центр, тендерный отдел

Бизнес-эффект: сотрудники тратят ~30 минут на поиск одной нормативной ссылки. AI-суфлёр даёт ответ за 30 секунд с указанием источника. При ~50 запросах/день по компании — экономия ~25 человеко-часов в день. Снижение ошибок в тендерных заявках и технических предложениях из-за неактуальных или неточных ссылок.

Предварительная оценка: ~1 700 000 ₽

3.6. Обработка первичных документов

Цель: автоматизировать извлечение данных из первичных бухгалтерских документов и их маршрутизацию для ускорения учётного цикла.

Основные задачи:

•  Разработать OCR-pipeline для распознавания счетов, актов, УПД, товарных накладных

•  Реализовать структурирование извлечённых данных (номер, дата, контрагент, позиции, суммы)

•  Настроить маршрутизацию на проверку/согласование по правилам бизнес-процесса

•  Реализовать контроль корректности заполнения и кросс-валидацию

•  Подготовить интеграцию с 1С ERP для автоматической загрузки данных

Ожидаемые результаты:

•  Pipeline: скан/фото документа → структурированные данные → маршрутизация

•  Дашборд статусов обработки документов

•  API для интеграции с 1С ERP

Бизнес-эффект: сокращение ручного ввода данных из первичных документов на 60–80%. Снижение ошибок при вводе. Ускорение учётного цикла, что критично при росте объёмов бизнеса.

Предварительная оценка: ~2 100 000 ₽

3.7. Речевая аналитика контакт-центра

Цель: превратить данные контакт-центра (~800 звонков/день, ~30 операторов) из «чёрного ящика» в источник бизнес-аналитики.

Основные задачи:

•  Развернуть pipeline транскрибации звонков (speech-to-text)

•  Разработать модуль оценки соответствия операторов скриптам продаж

•  Реализовать классификацию и анализ причин отказов

•  Выявлять частые запросы и «боли» клиентов для продуктовой команды

•  Создать аналитический дашборд для руководителя контакт-центра

Ожидаемые результаты:

•  Автоматическая транскрибация и аналитика 100% звонков

•  Дашборд: качество обслуживания, причины отказов, тренды

•  Отчёты для руководителя с рекомендациями по обучению операторов

Бизнес-эффект: сейчас аналитика по контакт-центру отсутствует. Внедрение позволит: выявить топ-10 причин отказов (и устранить их), оценить реальное качество работы операторов, обнаружить неудовлетворённый спрос. По опыту аналогичных проектов — конверсия контакт-центра растёт на 10–15% в первые 3 месяца после внедрения аналитики.

Предварительная оценка: ~2 700 000 ₽

3.8. Обучение и change management

Цель: обеспечить эффективное внедрение AI-инструментов через программу обучения и управление изменениями.

Основные задачи:

•  Разработать программу AI-грамотности для разных аудиторий (топ-менеджмент, тендерный отдел, юристы, контакт-центр, IT)

•  Провести воркшопы по работе с AI-платформой и агентами

•  Назначить и подготовить AI-чемпионов в каждом подразделении

•  Создать документацию и базу знаний по использованию AI-инструментов

•  Настроить мониторинг метрик внедрения (adoption rate, usage, satisfaction)

Ожидаемые результаты:

•  Программа обучения для 5 целевых аудиторий

•  AI-чемпионы в каждом подразделении (обученные, мотивированные)

•  Документация, FAQ, база знаний

•  Дашборд метрик внедрения

Бизнес-эффект: adoption rate определяет ROI всей программы. Без обучения типичное использование AI-инструментов — 20–30% сотрудников. С программой change management — 70–85%. Разница — в 3 раза больший возврат на инвестиции.

Предварительная оценка: ~800 000 ₽

Итого

Итого технологические работы: ~18 100 000 ₽

(включая cross-cutting: инфраструктура, CI/CD, E2E-тестирование, PM-координация)

Стоимость по приоритетам

| Приоритет | Модули | Предварительная оценка |
| --- | --- | --- |
| Must | Data+RAG, Платформа, Тендеры, Юристы | ~10 700 000 ₽ |
| Should | Суфлёр, Первичка, Обучение | ~4 600 000 ₽ |
| Could | Речевая аналитика КЦ | ~2 700 000 ₽ |
| Итого |  | ~18 100 000 ₽ |

4. Этапы и сроки

| Этап | Описание | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Аудит и стратегия | Обследование, as-is/to-be, ROI, дорожная карта | 4–5 нед | Сводный отчёт, рекомендации |
| Стратсессия | Выездная сессия для топ-менеджмента | 2 нед | Согласованная дорожная карта, KPI |
| Data + Платформа + Пилот 1 | Инфраструктура, RAG, тендерная аналитика | 3–4 мес | Работающий MVP тендерного агента |
| Пилот 2 + модули | Юр. экспертиза, суфлёр, первичные документы | 3–4 мес | AI-агенты для юристов и документооборота |
| Масштабирование | Речевая аналитика, обучение, оптимизация | 3–4 мес | Полная платформа, обученные пользователи |
| Итого |  | 11–14 мес |  |

5. Условия оплаты

- 50% — авансовый платёж на основании выставленного счёта

- 50% — по подписании акта выполненных работ

- Все стоимости указаны без НДС

6. Допущения и ограничения

Допущения

- Заказчик предоставляет контактные лица и владельцев процессов, обеспечивает оперативное согласование промежуточных результатов.

- Заказчик предоставляет доступы к средам, контурам, данным и смежным системам в соответствии с регламентами информационной безопасности.

- Заказчик обеспечивает инфраструктуру эксплуатации (серверы, GPU, сеть) и выполнение необходимых мероприятий ИБ.

Ограничения

- Оценка сформирована исключительно на основании предоставленных материалов и результатов интервью на момент подготовки настоящего коммерческого предложения.

- Итоговый состав работ, сроки и архитектурные решения могут быть уточнены после установочных встреч, обследования и проведения консалтингового этапа.

- При появлении новых требований или ограничений, не учтённых в данном предложении, потребуется отдельная оценка и согласование.

Что находится за рамками настоящего предложения

Следующие работы и затраты не включены в стоимость, если иное не будет явно согласовано:

- Закупка, монтаж и настройка оборудования и инфраструктуры Заказчика

- Стоимость лицензий, подписок и услуг третьих сторон

- Доработки и изменения смежных систем Заказчика (1С ERP, 1С Документооборот, Bitrix24 CRM, Диадок)

- Глубокая очистка, нормализация и миграция исторических данных

- Аудит, аттестация, сертификация и пентест сверх базовых требований ТЗ

7. Общие условия

Работы выполняются в проектном формате с регулярными встречами и демонстрациями результатов (спринты 2 недели).

Приёмка результатов осуществляется по согласованным критериям и артефактам в соответствии с планом проекта.

Сроки реализации уточняются после старта проекта. Задержки в предоставлении доступов, данных или согласований со стороны Заказчика пропорционально влияют на график работ.

Исполнитель выполняет работы в пределах полномочий и регламентов Заказчика. Все работы с данными ведутся на инфраструктуре Заказчика или в согласованном защищённом контуре.

Условия конфиденциальности определяются договором / NDA.

Настоящее коммерческое предложение носит информационный характер и является основой для подготовки договора.

О компании coMind

| - Создаём AI-решения для бизнеса и корпораций - Помогаем автоматизировать ключевые процессы и повышать эффективность - Разрабатываем умных GenAI-агентов для решения бизнес-задач и масштабирования проектов - Передаём знания в GenAI, обучаем команды и развиваем потенциал заказчиков |  |
| --- | --- |

| №1 Лидер NeuroTech решений для бизнеса в России | 8 лет в AI С 2017 года развиваем AI в России |
| --- | --- |
| 100+ успешных проектов | 10+ отраслей от финансов и ритейла до промышленности и университетов |
| 80% клиентов достигают ROI менее чем за полгода | 12 Патентов на изобретения и полезные модели |